# Resumo Executivo da Base Centralizada de Histórico Funcional

SAERJ-IDEIA-001  |  Portfólio SAERJ  |  24 de setembro de 2026

Conclusão executiva. A iniciativa deve permanecer no backlog enquanto a SAERJ valida a necessidade de negócio, a legitimidade de cada uso e a viabilidade das integrações. A recomendação atual é autorizar somente uma etapa de descoberta e desenho, sem execução, orçamento ou tratamento de dados pessoais reais.

| Aspecto | Síntese |
| --- | --- |
| Estado | Backlog - em descoberta; portão da rodada 1 aguardando decisão. |
| Problema em avaliação | Informações funcionais potencialmente fragmentadas entre associados e diferentes sistemas de RH. |
| Direção do produto | Desenvolver capacidade própria sob governança da SAERJ, integrada às fontes autorizadas. |
| Decisão requerida | Validar se a ideia deve avançar para definição após a descoberta jurídica, operacional e técnica. |

# Oportunidade e objetivo

A SAERJ avalia centralizar a consulta de vínculos trabalhistas mantidos pelos associados. A busca seria realizada por CPF protegido e poderia retornar associado, datas de admissão e desligamento, origem e atualização do registro e, somente se a necessidade for comprovada, motivo de desligamento e advertências. O objetivo é reduzir consultas manuais dispersas e melhorar consistência, rastreabilidade e governança.

O valor esperado ainda é hipótese. Não há linha de base confirmada sobre volume de consultas, tempo gasto, custo, erros ou frequência de divergências. Esses dados precisam ser levantados antes de definir investimento ou meta.

# Escopo executivo

| Incluído na avaliação | Fora do escopo ou suspenso |
| --- | --- |
| • Diagnóstico dos casos de uso e do processo atual • Inventário de associados, dados, sistemas e versões • Alternativas entre centralização, consulta federada e melhoria de processo • Arquitetura de acesso, segregação, integração e auditoria • Prova de conceito com dados sintéticos ou efetivamente anonimizados | • Aquisição ou adoção de solução pronta • Blacklist, ranking de risco ou recomendação automática • Consulta aberta ou compartilhamento integral das bases de RH • Uso de dados reais antes das aprovações necessárias • Levantamento de ações judiciais, suspenso até parecer jurídico e decisão específica |

# Proposta de capacidade

Consulta por CPF somente por usuário autorizado, com finalidade e justificativa registradas.

Vínculos por associado com datas de admissão e desligamento, origem, atualização e confiabilidade.

Integrações próprias com Alterdata, TOTVS RM e outras fontes por APIs, arquivos ou conectores aprovados.

Perfis de menor privilégio, segregação entre associados, criptografia, monitoramento e trilha de auditoria.

Processos de acesso, correção, contestação, retenção, bloqueio e descarte de dados.

# Riscos críticos e respostas iniciais

| Risco | Criticidade | Resposta inicial |
| --- | --- | --- |
| Uso discriminatório do histórico funcional | Muito alta | Proibir listas restritivas, ranking e decisão automática; manter ações judiciais suspensas. |
| Finalidade ou base legal inadequada | Alta | Definir finalidade e hipótese legal por campo e fluxo; avaliar RIPD e teste de balanceamento quando aplicável. |
| Vazamento ou consulta indevida por CPF | Muito alta | Adotar autenticação forte, menor privilégio, criptografia, rate limit, monitoramento e auditoria. |
| Dados incorretos prejudicarem trabalhadores | Alta | Exibir origem e atualização; oferecer validação, contestação e correção; não automatizar decisões. |
| Integrações incompatíveis ou instáveis | Alta | Inventariar módulos e versões; executar piloto representativo e tratar reconciliação e indisponibilidade. |

# Condições para avançar

Definir os responsáveis. Nomear proponente, decisor, patrocinador potencial e representantes de RH, jurídico, privacidade, segurança e TI.

Comprovar a necessidade. Documentar casos de uso e levantar volume, tempo, custo, erros e urgência do processo atual.

Inventariar dados e integrações. Mapear associados, sistemas, módulos, versões, contratos, APIs, layouts e qualidade das fontes.

Validar conformidade. Definir agentes de tratamento, bases legais, direitos dos titulares, retenção e necessidade de RIPD.

Testar com segurança. Selecionar um cenário para prova de conceito sem dados pessoais reais e estabelecer critérios de sucesso e interrupção.

# Indicadores propostos

O desempenho deverá ser medido por tempo de resposta, esforço manual do RH, cobertura das integrações, qualidade e atualização dos registros, percentual de acessos justificados e auditáveis, contestações e correções, incidentes de segurança e usos bloqueados por ausência de finalidade ou permissão. As metas serão definidas somente após a linha de base.

# Recomendação executiva

Decisão recomendada: manter a ideia no backlog e autorizar uma etapa curta de descoberta multidisciplinar. Ao final, o decisor deverá escolher entre avançar para definição, reformular ou arquivar. Nenhuma integração ou tratamento de dados pessoais deverá começar antes dessa decisão e das aprovações aplicáveis.